# HealthAgent 模块二缺陷报告

M2-D01 JWT业务主体缺少校验｜2026年9月14日｜合并复测版1.1

1 引言

1.1 编写目的

记录认证接口异常主体导致500的现象、复现、修复和验证，供开发人员、测试人员及课程评审核验。

1.2 背景

被测软件为HealthAgent，采用FastAPI和SQLAlchemy。模块二选择用AI辅助测试传统接口，本缺陷来自新增JWT异常声明用例。责任范围归入陆京超部分，AI协助已披露。

1.3 定义与参考资料

JWT为令牌；sub为主体声明，系统使用用户ID字符串；401表示无效凭据；500表示服务器异常。参考实践作业要求、附录2缺陷模板、源码及执行结果。

2 测试环境

Intel Core i7-12650H，约16 GB内存；Windows 10.0.26200，Python 3.10.11，FastAPI 0.115.0，pytest 8.3.3，SQLite内存数据库。测试使用独立签名密钥，不使用正式凭据。

3 认证健壮性测试

3.1 被测软件与3.2测试策略

初始业务基线99fb397；扩展修复前后执行基线为af1e1c4加工作区修改，最终修复提交3e2c7e5。采用无效等价类、声明缺失和整数边界法。测试前提是持有测试密钥，不能据此宣称无密钥认证绕过。

3.3 执行步骤

1. 在隔离环境签名JWT，令牌未过期且类型正确。
2. sub设为not-an-integer或9223372036854775808；刷新令牌另测省略sub。
3. 访问令牌调用GET /api/v1/users/me；刷新令牌调用POST /api/v1/auth/refresh。
4. 比较状态码并保存日志。预期401；修复前实际500，detail为internal server error。

3.4 缺陷表

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试人／时间 | 陆京超负责范围，AI辅助执行；2026-09-14；待本人复核 |
| 模块／编号 | 认证与刷新；M2-D01 |
| 用例编号 | M2-TC-001、002、003、007、008 |
| 严重程度／优先级 | 建议中／中，待本人结合签发场景确认 |
| 状态 | 已修复，回归通过；待本人关闭确认 |
| 分配给／发送给 | 陆京超负责修复；袁立沛负责范围内已完成AI辅助自动化复测，待本人独立审核 |
| 缺陷标题 | JWT业务主体缺少校验导致接口500 |
| 详细描述 | 非数字、缺失或超大sub未在数据库查询前验证；应拒绝凭据，实际触发服务器异常 |
| 根因 | 直接int(sub)或data['sub']；异常不在解码捕获中；超大整数也可能导致数据库绑定异常 |
| 解决方案 | 共用token_user_id，限定ASCII数字字符串及1至2^63-1范围；校验ValueError转401，数据库故障不捕获为凭据错误 |
| 解决者／日期／build | AI辅助修改，归入陆京超负责范围；2026-09-14；3e2c7e5 |
| 验证 | 修复后10条通过；本轮8条认证复测通过、合并20条通过、原回归39条通过 |
| 附件 | 第一批_陆京超/执行结果含修复前后证据；第一批_袁立沛/缺陷证据含本轮复测记录 |
| 相关缺陷／关闭者 | 同根因合并1项；关闭者待本人确认 |

3.5 结果分析和结论

5个失败用例不是5个独立缺陷。修复后异常主体返回401，正常认证流程回归通过；缺陷签署尚未完成。SQLite已测，PostgreSQL未测，未涉及撤销令牌或密码找回。本轮8条认证复测通过，证据见第一批_袁立沛/执行结果/20260914_213050_720050；其他证据详见合并测试报告，不覆盖任何修复前记录。